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 ПАСПОРТ
Програми благоустрою та утримання територій

 населених пунктів Магдалинівської селищної ради на 2025 рік
1. Назва: Програма благоустрою та утримання територій населених пунктів Магдалинівської селищної ради на 2025 рік (далі – Програма).

2. Підстава для розроблення: Бюджетний кодекс України, закони України „Про житлово-комунальні послуги”, „Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку”, „Про благоустрій населених пунктів”, „Про дорожній рух” (із змінами та доповненнями), „Про автомобільні дороги” (із змінами та доповненнями).

3. Замовник Програми: Комунальне підприємство «Магдалинівський комбінат комунальних підприємств».

4. Відповідальні за виконання: Магдалинівська селищна рада, Комунальне підприємство «Магдалинівський комбінат комунальних підприємств».
5. Мета: забезпечення підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства, забезпечення його сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах.

6. Початок: 2025 рік, закінчення: 2025року. 

7. Етапи виконання: Програма виконується в один етап. 

8. Загальні обсяги фінансування:

	Джерела фінансування
	Обсяг фінансування усього, грн.
	За роками виконання

2025 р., грн.

	Державний бюджет
	0
	0

	Обласний бюджет
	0
	0

	Місцеві бюджети
	18 248 050,00
	18 248 050,00

	Усього
	18 248 050,00
	18 248 050,00


9. Очікувані кінцеві результати виконання Програми: Забезпечення утримання в належному санітарному  стані територій населених пунктів (проїзної частини, узбіч доріг, тротуарів, парків, площ, скверів, малих архітектурних форм, дитячих та спортивних майданчиків, кладовищ, очищення та озеленення територій, санітарна очистка, раціональне використання та охорона об’єктів благоустрою, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля

10. Відповідальність за виконання заходів Програми покладено на комунальне підприємство «Магдалинівський комбінат комунальних підприємств» та старост старостинських округів. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, торгівлі, та розвитку інфраструктури,  координація – відділ житлово-комунального господарства та комунальної власності селищної ради.

Розділ І. «Загальні положення»

       Програма благоустрою та утримання територій населених пунктів Магдалинівської селищної ради на 2025 рік (далі – Програма) розроблена відповідно до Законів України «Про житлово-комунальні послуги», «Про благоустрой населених пунктів» (із змінами), «Про дорожній рух», (із змінами та доповненнями), «Про автомобільні дороги» (із змінами та доповненнями), наказу Державного Комітету України з питань житлово-комунального господарства № 154 від 23.09.2003 року «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів» (із змінами та доповненнями), наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України № 105 від 10.04.2006 року «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України» (із змінами та доповненнями),  наказу Державного Комітету України з питань житлово-комунального господарства № 76 від 17.05.2005 року «Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій (із змінами та доповненнями), Типових Правил благоустрою територій населених пунктів, затверджених Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.11.2017 року № 310.
      Благоустрій населених пунктів передбачає : розроблення та здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання територій населених пунктів у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об’єктів загального користування; організацію належного утримання та раціонального використання територій, будівель, інженерних споруд та об’єктів  рекреаційного , природоохоронного, оздоровчого, історично – культурного та іншого призначення.   
      Програма благоустрою населених пунктів Магдалинівської селищної ради розроблена для здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання територій 34 населених пунктів в належному санітарному стані, поліпшення їх естетичного вигляду, забезпечення зимового і літнього утримання комунальних доріг, технічного обслуговування та поточного ремонту малих архітектурних форм, дитячих та спортивних майданчиків, утримання дерев, кущів, газонів, утримання кладовищ та організування поховань і надання суміжних послуг, збереження об’єктів загального користування, об”єктів дорожньої інфраструктури.
      Проблеми утримання в належному стані територій населених пунктів, їх озеленення, відновлення та збереження об’єктів і елементів благоустрою  потребують програмного вирішення.
      У комунальній власності територіальної громади знаходяться вулиці, провулки, площі, парки, сквери, дороги, зелені насадження, кладовища, сміттєзвалище, інші об’єкти благоустрою, які потребують постійного догляду утримання  та ремонту.

Розділ ІІ «Мета програми»

       Основна мета Програми – забезпечення утримання в належному санітарному  стані територій населених пунктів; об’єктів благоустрою населених пунктів; їх окремих елементів; санітарна очистка,  створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

      Роботи з ремонту та утримання об’єктів благоустрою мають бути спрямовані на забезпечення та збереження їх технічного та естетичного стану, підвищення експлуатаційних якостей та продовження їх строків служби, проведення заходів з локалізації та ліквідації регульованих шкідливих видів рослинності (зокрема, амброзії полинолистої) в населених пунктах громади. Важливими напрямками є також:
-  забезпечення дорожнього руху шляхом покращення стану дорожньо-вуличної  мережі, утримання та встановлення нових дорожніх знаків, оновлення розмітки дороги,  очищення та спорожнення стічних канав тощо;
-  проведення профілактичної та роз’яснювальної роботи серед населення щодо дотримання існуючих правил благоустрою, санітарних норм, участі громади у наведенні порядку за місцем проживання;

- забезпечення виконання підготовчих робіт та робіт з облаштування, обладнання при проведені державних і місцевих свят.

    Реалізація Програми відбуватиметься шляхом виконання містобудівних, архітектурно-художніх, рекламних, організаційних, інженерно-технічних та екологічних заходів, що забезпечать комплексний благоустрій територій та сприятливе для життєдіяльності людей середовище.

     До об’єктів благоустрою населених пунктів в даній Програмі належать:

     1. Території загального користування:
     а)  парки, рекреаційні зони, сквери, алеї;

     б)  площі;

     в)  вулиці, дороги, провулки, тротуари, місця для паркування 

          транспортних засобів;

     г)  місця поховань;

     д)  інші території загального користування.

     2. Прибудинкові території (за виключенням тих, що передані в постійне користування ОСББ).
     3.  Території споруд інженерного захисту територій.

     4. Території підприємств, установ, організацій та закріпленими за ними території на умовах договору.

     5.  Інші території (в межах населених пунктів).

      До елементів благоустрою належать:

     а) покриття площ, вулиць, провулків, тротуарів;

     б) зелені насадження уздовж вулиць і доріг, в парках, скверах та на інших

         об’єктах благоустрою (прибудинкові території, санітарно-захисні смуги);
     в) споруди системи збирання і вивезення твердих відходів;

     г) засоби та обладнання зовнішнього освітлення;

     д) технічні засоби регулювання дорожнього руху;

     е)  малі архітектурні форми ( павільйони і навіси на зупинках громадського

          транспорту, кабінки для роздягання, лави, урни, паркани, огорожі, вази і 

          контейнери для квітів тощо);

     з)  побутове та комунальне обладнання ( майданчики для сміттєзбірних контейнерів).

     ж) обладнання дитячих, спортивних та інших майданчиків.

Розділ ІІІ. Перелік завдань і заходів Програми.

       Візитною карткою будь-якого населеного пункту є його благоустрій. Завдання та заходи благоустрою територій населених пунктів розглядаються як повний спектр  надання послуг, що забезпечують комфортні умови життя кожного мешканця територіальної громади.
      Виконавцем робіт з благоустрою населених пунктів територіальної громади є комунальне підприємство «Магдалинівський комбінат комунальних підприємств».

     Виконання заходів Програми передбачають реалізацію наступних завдань:

    - організація природоохоронних заходів, санітарне очищення населених пунктів – організація прибирання територій, облаштування майданчиків для розміщення контейнерів для збору твердих побутових відходів, встановлення урн для збору випадкового сміття, забезпечення своєчасного вивозу твердих побутових відходів, ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ, утримування в належному стані територій сміттєзвалищ, запобігання несприятливим наслідкам підтоплення та ліквідації їх в разі виникнення тощо;
-  озеленення – викошування газонів, скверів (трави та бур′яну), спилювання аварійних та сухостійких дерев, формувальне обрізування дерев, кущів, корчування пнів, знищення площ карантинних організмів, в т.ч. амброзії полинолистої до повної їх ліквідації шляхом різних видів боротьби (агротехнічної, механічної, хімічної тощо);

-  утримання територій всіх цвинтарів;

-  прибирання і підмітання вулиць і провулків, територій парків, алей і скверів;

-  послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов’язаного обладнання (вуличне освітлення, вуличний відеонагляд, дорожні знаки тощо);
-  придбання обладнання та матеріалів для облаштування місць відпочинку громадян (лавочки, урни, дерева, квітки тощо);

-  виконання ямкового поточного ремонту доріг з асфальтним покриттям з приміненням холодного асфальту, гравію, шлаку;

- виконання ямкового ремонту доріг комунальної власності з використанням гарячої асфальтобетонної суміші господарським способом

-  придбання сміттєзбиральних контейнерів ємкістю від 0,75 м³;

-  виконання ямкового поточного ремонту доріг та  пішохідних тротуарів  з приміненням холодного асфальту, гравію шлаку;
-  придбання лежачих гумових поліцейських;

- придбання дорожніх знаків на виконання рішень виконавчого комітету селищної ради;

-  розчищення доріг і тротуарів від снігу, посипання доріг та тротуарів протиожеледною сумішшю;
-  придбання протиожеледної суміші (відсів, пісок, сіль);
-  придбання матеріалів для утримання малих архітектурних форм, дитячих та спортивних майданчиків, їх поточного ремонту, придбання обладнання, інвентаря, спеціального робочого одягу, поточний ремонт і утримання лав, урн, контейнерів для твердих побутових відходів;

- святкове оформлення місць проведення державних та місцевих свят, центральної вулиці громади в смт. Магдалинівка;

-  обслуговування білборду ( наклеювання соціальної та вітальної реклами);

-  проведення паспортизації та інвентаризації об’єктів благоустрою;

-  належного утримання зупинок громадського транспорту;

-  заміна ламп та заміна світильників наявного вуличного освітлення;

-  технічне  обслуговування камер відеонагляду в межах населених пунктів;
-  механічне скошування узбіч доріг комунальної власності.

     У ході виконання заходів Програми можливі корегування, зміни, уточнення, доповнення, пов’язані зі зверненням громадян, фактичним надходженням коштів, придбанням нового обладнання, майданчиків чи малих архітектурних форм, уточненням обсягів робіт виходячи з реальних можливостей селищного бюджету.

     Напрямки діяльності та заходи Програми .
     У ході виконання Програми очікується досягнення наступних показників;

-  поліпшення санітарного стану та естетичного стану населених пунктів територіальної громади;

-  забезпечення безперебійної роботи зовнішнього освітлення вулиць, парків, площ в нічний час шляхом своєчасної заміни ламп та світильників;

- збільшення термінів придатності елементів благоустрою та об’єктів благоустрою за рахунок своєчасного і якісного виконання робіт з обслуговування та їх поточного ремонту;

- утримання в належному та справному стані дитячих та спортивних майданчиків;

-  проведення паспортизації та інвентаризації об’єктів благоустрою, включаючи кладовища, дитячі та спортивні майданчики тощо;

-  створення належних умов для проживання населення, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя, активізації мешканців населених пунктів у виконанні Правил благоустрою;
Розділ ІV. Шляхи реалізації поставлених завдань.

    Організацією природоохоронних заходів (санітарним очищенням центру громади та 34 сіл громади, вивезенням твердих побутових відходів з урн, контейнерів і стихійних звалищ, вивезення вуличного змету, відходів рослинності , тощо) займаються    працівники підприємства, а саме:
 - 1 водій сміттєвоза ДАЮН
 - 1   водій сміттєвоза ВЛІВ

 - 2   тракторист МТЗ-892, КАТА КВ504
 - 1   водій ГАЗ-53

 - 1   тракторист ВОВСАТ S-770

-  1   водій Самоскида АТВ 2/2
-  1  водій Газ 3302
-  6 працівників з благоустрою

Парк сміттєвих баків налічує 256 одиниць. Централізованим контейнерним методом, унітарною системою збирання ТВП організовано і проводиться у населених пунктах територіальної громади: селище Магдалинівка, села Котівка, Новопетрівка, Виноградівка, Шевське, Водяне, Оленівка, Поливанівка. Роботи виконуються двома сміттєвозами за встановленим графіком.
    З інших населених пунктів з місць загального користування, об’єктів благоустрою відходи вивозяться за заявочною системою по мірі їх накопичення. Ці роботи виконують автомобілі – самоскиди, трактор з причепом, навантажувач. 
   Організацією прибирання і підмітання вулиць, тротуарів, парків, скверів буде займатись 21 працівник підприємства, а саме:

- 2 прибиральниці вулиць;

- 1 водій автомобіля FOPD Cargo – 1833
- 17  робітників з благоустрою

- 1 водій ГАЗ-53

 - 1   водій Самоскида АТВ 2/2
- 1 тракторист КАТА КВ 504 з навісним підмітальним обладнанням.

      Організацією робіт з утримання кладовищ будуть займатись:

- 1 робітник з благоустрою в селищі Магдалинівка
- 10  робітників з благоустрою (на старостинських округах).

 Наявна техніка залучається за необхідністю

      Організацію робіт з утримання модульної споруди по вул. Набережній в смт. Магдалинівка (громадського туалету) будуть забезпечувати:
- 2 прибиральниці (працівники з благоустрою).

     Організацією робіт з озеленення територій та утримання зелених насаджень будуть займатись:
- 17 робітників з благоустрою в тім числі 7 в смт. Магдалинівка та 10 робітників в старостинських округах, а саме:

- Котовський старостинський округ – 3

- Новопетрівський старостинський округ – 1
- Оленівський, Поливанівський, Очеретуватський, Казначеївський,  Почино-Софіївський, та Мар′ївський старостинські округи – по одному. Працівники забезпечені необхідним обладнанням, засобами малої механізації, зокрема 

- мотокоси ( тримера) –  27 шт.;
- мотобензопили – 9 шт;

- гілкоподрібнювач – 1 шт;

- віброплити – 2 шт;

-  генератори – 2шт;

- мотобур – 1 шт;

- бензоріз -1 шт

      Для підтримання даного парку обладнання в технічно придатному стані, виконання ремонтних робіт власними силами передбачено 1 працівник – слюсар з ремонту засобів механізації, який також виконує роботи по ремонту автотранспортної техніки, парк якої налічує 10 одиниць.

Для придбання запасних частин,  витратних матеріалів для роботи засобів малої механізації планується використати 135,9 тис грн.
Для придбання запасних частин для ремонту транспортиних засобів  виділено 

– 250 тис. грн

      У 2025 році планується до вивезення та розміщення на території сміттєзвалища  смт.  Магдалинівка 5,1 тис.м³ твердих відходів. Для контролю за розміщенням та обсягами відходів на території звалища передбачений 1 працівник з благоустрою ( планувальник майданчику ТПВ) . Для виконання робіт по належному утримуванню територій сміттєзвалища, підгортання-переміщення відходів залучатиметься техніка сторонніх організацій.
 За Послуги з підгортання побутових відходів на сміттєзвалищі (полігоні) в с. Топчине  планується виділити 201600 грн.  На проведення рекультивації – 200 тис. грн.
      Утримуванням та обслуговуванням мереж вуличного освітлення будуть займатись:

- 1 тракторист МТЗ-892 з навісним підйомником БЛ-06

- 2  слюсарі - електрики 
      Для утримання елементів вуличного освітлення в населених пунктах громади, а саме для придбання електро приладів і супутніх товарів до електричного обладнання передбачено кошти в сумі 300 тис грн.  Орієнтовні обсяги споживання електричної енергії об’єктами вуличного освітлення становить 285 ти кВт год, на оплату постачання якої направлено 3135 тис. грн.
      Роботи з озеленення територій та утримання зелених насаджень включають в себе:

- викошування газонів, скверів – травень-жовтень;

- спилювання аварійних та сухостійких дерев – березень, квітень, листопад;

- формувальна обрізка дерев – грудень, січень та лютий;

- висадка дерев, кущів – квітень, листопад.

 Організація та контроль за проведенням робіт з благоустрою  на територіях старостинських округів покладається на старост старостинських округів.

      Поточний ремонт доріг, розмітка доріг та утримання вулично-дорожньої мережі виконуються як господарським так і підрядним способом. Для виконання ремонтних робіт та зимового утримання доріг господарським способом передбачено кошти у сумі 750,9 тис. грн. ( придбання гарячої асфальтобетонної суміші, холодного асфальту , піску, солі, відсіву, щебню)

Для поточного ремонту доріг комунальної власності підрядним способом передбачено кошти в сумі 4000 тис. грн.
 Для виконання робіт по дорожній розмітки сел. Магдалинівка виділено  199994,0 тис грн.

На придбання паливно – мастильних матеріалів, необхідних для роботи наявних транспортних засобів і заслбів малої механізації впродовж року при виконання всіх видів роботи передбачено – 1440,00 тис грн.

 Роботи по розчищенню доріг від снігу та посипання їх протиожеледною сумішшю виконуються самостійно комунальним підприємством «Магдалинівський комбінат комунальних підприємств». Цими роботами в осінньо-зимовий період будуть займатись 4 працівники:
- тракторист МТЗ-892 – 1 .,
-  тракторист КАТА-1
- тракторист ВОВСАТ S-770 – 1 .

- водій  FORD Cargo – 1833 – 1 .
      Для обслуговування дорожньої інфраструктури, виконання транспортних робіт по переміщенню матеріалів , обладнання, потреба в яких виникає в процесі виконання робіт з благоустрою та іншої господарської діяльності структурних підрозділів селищної ради  передбачено 3 працівники, в тім числі:

- водій ГАЗ-3302 – 1

- працівник з благоустрою – 2
      Перелік вулиць та провулків, які підлягають ремонту та утриманню дорожньої мережі, визначається окремими рішеннями виконавчого комітету селищної ради. Розрахунки по виконанню Програми здійснюються на підставі звітів про виконанні роботи шляхом перерахування міжбюджетного трансферу підприємству на рахунок,  відкритий в Держказначействі.

Розділ V. Фінансування Програми.

      Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми у 2025 році складає 19 248 050 тис. грн. в тім числі:

    18 248,87 тис. грн. – за рахунок коштів бюджету селищної ради;

    1000,0  тис. грн. – за рахунок коштів підприємств, установ, організацій  та

    мешканців населених пунктів.

Розділ VI. Контроль за ходом виконання Програми.

      Відповідальність за виконання заходів Програми покладено на комунальне підприємство «Магдалинівський комбінат комунальних підприємств» та старост старостинських округів.

     Контроль за виконанням всієї Програми покласти на відділ житлово-комунального господарства та комунального майна та заступника Магдалинівського селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

Магдалинівський
селищний голова                                                  Володимир ДРОБІТЬКО
